# Manual de onboarding de MongoDB Atlas

Aplicaciones alojadas en Scotia Atlas Platform

Propuesta operativa con requisitos, responsables, solicitudes y validaciones. Completar los campos entre corchetes antes de abrir los tickets.

# 1 Objetivo y alcance

Habilitar MongoDB Atlas para la aplicación, incluyendo aprobaciones, presupuesto, clúster, cifrado, conectividad privada, credenciales, monitoreo, logs y alertas. El equipo de aplicación coordina los tickets y valida la conexión.

MongoDB Atlas es el servicio de base de datos. Scotia Atlas Platform es la plataforma del banco donde se aloja la aplicación. El procedimiento aplica a IST, UAT, NFT y PROD; NON-IST comprende UAT, NFT y PROD.

# 2 Ficha de la aplicación

| Dato | Información por completar |
| --- | --- |
| Aplicación y nombre corto | [Nombre] / [Nombre corto] |
| Responsable y contacto | [Equipo / contacto] |
| EPM y CIAD code | [EPM] / [CIAD] |
| Financiamiento | [OP Code] / [Transit#] |
| Ambiente y región | [IST / UAT / NFT / PROD] / [Región] |
| Scotia Atlas Platform | [Clúster / referencia de onboarding] |
| Seguridad | [Security Advisor] / [Clasificación de datos] |
| Grupo AD y fecha requerida | [Grupo] / [Fecha] |

# 3 Requisitos obligatorios

☐ Aprobación GTEP ARB obtenida.

☐ Diseño inicial y presupuesto del clúster completados.

☐ Financiamiento aprobado con OP Code, Transit# y CIAD code identificado.

☐ TRA iniciado y Security Advisor asignado.

☐ Onboarding de la aplicación a Scotia Atlas Platform iniciado.

# 4 Presupuesto y coordinación

| Concepto | Referencia presupuestaria |
| --- | --- |
| Clúster MongoDB Atlas | Cotización según la carga de la aplicación. |
| Infraestructura interna PSC | Aproximadamente $2.000 mensuales. |
| Licencia Dynatrace | $6.500 por única vez. |
| Costos de equipos internos | Consultar la hoja de costos interna. |

Confirmar moneda, vigencia y alcance de estas cifras antes de aprobar el presupuesto. Contacto indicado para estimar el clúster: Abbhilash Mahesh, abbhi.mahesh@mongodb.com.

El equipo de aplicación debe acordar con cada equipo los plazos de onboarding por ambiente. Como preparación adicional, revisar con DBA capacidad, carga esperada, crecimiento, disponibilidad, respaldo y recuperación; estos puntos son una propuesta de preparación y no una plantilla oficial del documento base.

# 5 Responsables por ambiente

| Equipo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Aplicación | Tickets, aprobaciones, coordinación, FPR y validación funcional. |
| DBA | Clúster y configuración; integración del lado de MongoDB. Credenciales y API keys en IST. |
| COPS | Cuenta de servicio, clave JSON y VPC Service Controls. También keyring y cifrado en IST. |
| GNE y Redes | PSC del lado de GCP, datos de conectividad y ejecución del firewall. |
| Cloud Crypto | Keyring y clave de cifrado en NON-IST; ruta de Vault y coordinación de secretos. |
| GIAM | Credenciales y API keys en NON-IST; coordinación de secretos y configuración de cifrado en MongoDB. Gestión de reset de cuentas FC en producción. |
| PCM / ESLM / GEMS | Dynatrace / logs / notificaciones de alertas. |

Secuencia de coordinación propuesta: requisitos y DOU → solicitudes DBA/KMS → configuración PSC → FPR → conexión con credenciales de Vault → validaciones. Confirmar qué actividades pueden ejecutarse en paralelo y sus dependencias.

# 6 DOU y aprobaciones de seguridad

Responsable de gestión: equipo de aplicación. Preparar el Documento de Entendimiento (DOU) con la plantilla interna GCP Non-Atlas e iniciar la consulta tecnológica y los cambios requeridos por COPS.

Incluir aplicación, ambiente, diseño, integración con KMS, cuenta de servicio, PSC y tickets relacionados.

Adjuntar aprobación del Security Advisor para la rotación de la clave JSON y la clave de cifrado, según la clasificación de datos.

Adjuntar aprobación para actualizar VPC Service Controls con las IP públicas de MongoDB y la cuenta de servicio.

DBA entrega las IP públicas después del despliegue; su incorporación puede necesitar un cambio separado.

Reutilizar el DOU de IST para NON-IST, incorporando los requisitos correspondientes.

Referencias DOU: DMREQ0023678 / DMREQ0024433. Resultado esperado: documento y aprobaciones disponibles para los cambios.

# 7 Solicitud de despliegue a DBA

Grupo: GTS - DBO - MONGODB. Asunto: Onboarding MongoDB Atlas — [Aplicación] — [Ambiente]. Adjuntar ficha, diseño, aprobaciones y DOU.

Crear la estructura de organización/proyecto que corresponda y desplegar el clúster según el diseño.

Aplicar etiquetas, incluido CIAD code, y comunicar la información de facturación.

Configurar el lado MongoDB para KMS y PSC y apoyar monitoreo, logs y alertas.

En IST, crear las credenciales; en NON-IST, coordinar con GIAM.

Entregar insumos para tickets dependientes, incluido el script de PSC cuando corresponda.

Referencia: REQ5436024 / RITM6329001 / TASK7144344. Resultado: clúster y datos técnicos disponibles para las integraciones.

# 8 Cifrado con GCP KMS

## IST

COPS crea keyring, clave de cifrado, cuenta de servicio y clave JSON; actualiza VPC Service Controls y entrega la clave JSON y Key Version ID a DBA mediante el mecanismo autorizado. DBA configura y valida KMS desde MongoDB.

## UAT NFT y PROD

Cloud Crypto crea keyring y clave de cifrado con la rotación aprobada. COPS crea cuenta de servicio y JSON, entrega el JSON a PAM y actualiza VPC Service Controls. Coordinar la configuración del cifrado con GIAM, DBA, COPS y Cloud Crypto.

Grupo COPS: GTS - CODO - COPS – Public. Proyectos indicados: nbyzd-0136-mongodb (no productivo) y pbyzd-0136-mongod (productivo). Confirmar identificadores. Referencias CKI: CKI-12871 / CKI-13570. Resultado: integración KMS validada.

# 9 Conectividad privada mediante PSC

Responsables: GNE y DBA. El equipo de aplicación incorpora PSC al DOU, abre el cambio y lo vincula con DBA. En NON-IST debe incluir el script generado por DBA desde MongoDB.

GNE configura PSC del lado GCP. DBA configura el lado MongoDB y valida la integración.

En IST, el documento describe la asignación a GNE desde el grupo COPS.

En NON-IST, usar la plantilla de cambio correspondiente a no productivo o producción.

Solicitar a GNE el archivo JSON con las IP privadas de endpoints PSC para el FPR.

Grupos: GTS - CODO - COPS – Public y GTEP - GNE - BUILD Data Center and Cloud. Resultado: PSC configurado e IP privadas disponibles.

# 10 Apertura de firewall mediante FPR

Portal: https://algosec.security.bns/. Crear una solicitud FireFlow con la plantilla “Scotiabank-GCP template”. Incluir [gcp-psc] en el asunto y los comentarios.

Asunto propuesto: [gcp-psc] Conectividad de [Aplicación] hacia MongoDB Atlas — [Ambiente].

Orígenes: subredes y etiquetas vigentes de la aplicación y jumpboxes autorizados.

Destinos: IP privadas de los endpoints PSC entregadas por GNE.

Puertos listados en el documento: 27017 (MongoDB), 27016 (mongos) y 27015 (BI Connector). Confirmar con DBA/GNE cuáles aplican.

Validar conexión desde la aplicación y los jumpboxes autorizados después del cambio.

En producción, no incluir jumpboxes salvo necesidad de acceso de solo lectura para soporte y previa consulta con el Security Advisor. Verificar subredes actuales: el documento advierte una migración de tenant en no productivo y los ejemplos pueden estar desactualizados.

# 11 Usuarios y secretos en Vault

IST: DBA crea el usuario y contraseña; el equipo de aplicación carga los secretos en HashiCorp Vault. NON-IST: GIAM crea credenciales y trabaja con Cloud Crypto para la ruta y carga en Vault. Vincular la solicitud GIAM con CKI.

Grupo GIAM: Database ID Provisioning. Referencia CKI para Vault: CKI-13761. Confirmar quién presenta este ticket, pues el documento asigna esa actividad tanto a GIAM como a la aplicación.

IST: app_<EPM-code>_<app_short_name>_i_1

UAT: app_<EPM-code>_<app_short_name>_u_1

NFT: app_<EPM-code>_<app_short_name>_n_1

PROD: app_<EPM-code>_<app_short_name>_p_1

En todos los ambientes, la aplicación consume las credenciales desde Vault mediante Kubernetes External Secrets. Los usuarios personales se gestionan separadamente; en IST coordinar con DBA su nomenclatura y creación.

# 12 Monitoreo logs y alertas

Dynatrace, ESLM y GEMS son obligatorios en UAT, NFT y PROD; en IST son opcionales según la decisión del equipo de aplicación. El intake PCM de MongoDB es independiente del de Scotia Atlas Platform.

| Integración | Solicitud y grupo |
| --- | --- |
| Dynatrace / PCM | Presentar EPM, nombre de aplicación y grupo AD. Grupo: GTS - Tools & Monitoring - Dynatrace Support. Referencia CTASK0104193. |
| ESLM | Solicitar integración de logs. Grupo: IS&C – CSS - CIA. Referencia RITM5913831. |
| GEMS | Solicitar notificaciones de alertas. Grupo: GTS - Tools & Monitoring - GEMS. Referencia GEMS0009591. |

API keys: DBA las genera en IST; GIAM (Key Platform Provisioning), en NON-IST. Coordinar su entrega a monitoreo/logs mediante el proceso autorizado. Resultado: métricas, registros y alertas disponibles.

# 13 Acceso a jumpbox cuando corresponda

Solicitar acceso en https://lam.bns/iiq/login.jsf.

Rol/grupo indicado: APP-BJ8H-MongoDBUsers.

Confirmar el jumpbox autorizado y coordinar credenciales personales de base de datos.

Las herramientas cliente están instaladas en los jumpboxes COPS según el documento.

Mantener las restricciones de producción indicadas en el apartado FPR.

# 14 Validación y cierre propuestos

☐ Clúster en el ambiente correcto y conforme al diseño.

☐ CIAD code y etiquetas aplicados.

☐ Integración KMS validada.

☐ PSC configurado y FPR implementado.

☐ Usuario creado y secretos disponibles en Vault.

☐ Kubernetes External Secrets configurado.

☐ Conexión y autenticación desde la aplicación verificadas.

☐ Operación funcional de prueba validada según permisos de la aplicación.

☐ Dynatrace, ESLM y GEMS validados cuando correspondan.

☐ Accesos de soporte habilitados cuando correspondan.

☐ Evidencias y referencias de tickets registradas.

La prueba funcional y esta lista de cierre son una propuesta para verificar la habilitación con los equipos responsables.

# 15 Matriz de seguimiento

| Frente | Ambiente | Ticket y estado |
| --- | --- | --- |
| Consulta tecnológica y DOU | Todos / reutilizar DOU | [Completar] |
| Despliegue DBA | Todos | [Completar] |
| Cuenta de servicio y VPC SC con COPS | Todos | [Completar] |
| Keyring y cifrado con COPS | IST | [Completar] |
| Keyring y cifrado con Cloud Crypto | NON-IST | [Completar] |
| PSC con GNE y DBA | Todos | [Completar] |
| Firewall FPR | Todos | [Completar] |
| Usuario y Vault con DBA/aplicación | IST | [Completar] |
| Credenciales con GIAM | NON-IST | [Completar] |
| Vault con Cloud Crypto / CKI | NON-IST | [Completar] |
| PCM / ESLM / GEMS | NON-IST obligatorio | [Completar] |
| Acceso a jumpbox | Según necesidad | [Completar] |

La matriz identifica frentes de trabajo; no implica necesariamente un ticket por fila. Confirmar solicitudes, cambios y tareas requeridos por cada grupo.

# 16 Consultas pendientes

¿Cuál es la plantilla vigente para cada ticket y ambiente?

¿Qué dimensionamiento y configuración deben adjuntarse a DBA?

¿Cuáles son las subredes, etiquetas y puertos aplicables?

¿Quién presenta el ticket CKI de Vault: aplicación o GIAM?

¿Quién recibe y configura cada dato KMS en NON-IST?

¿Siguen vigentes los costos y en qué moneda están expresados?

¿Cuáles son los plazos y ventanas de cambio?

¿Cuáles son los enlaces actuales de los catálogos ESLM y GEMS?

# 17 Referencia y puntos por confirmar

Fuente: MongoDB Atlas Onboarding Process, creado por Balraj Singh y actualizado por Mustafiz Rahman el 13 de agosto de 2026. El documento base está marcado IN PROGRESS (DRAFT). Solicitar las plantillas, diagramas y hoja de costos asociados.

Confirmar tres inconsistencias del original: una mención a NON-IST dentro del procedimiento IST para secretos; la responsabilidad de abrir CKI para Vault; y la entrega de Key Version ID a PAM, que aparece con una duda explícita. Las secciones detalladas asignan la carga en Vault a la aplicación en IST y a GIAM/Cloud Crypto en NON-IST.

# Anexo Propuesta de ticket inicial a DBA

Asunto: Solicitud de onboarding MongoDB Atlas — [Aplicación] — [Ambiente]

Hola, equipo:

Solicitamos iniciar el onboarding de MongoDB Atlas para [nombre de la aplicación], alojada o en proceso de onboarding en Scotia Atlas Platform, para el ambiente [ambiente].

## Datos de la solicitud

Aplicación y nombre corto: [Completar].

EPM / CIAD code: [Completar].

OP Code / Transit#: [Completar].

Responsable y contacto: [Completar].

Región y fecha requerida: [Completar].

## Estado de los prerrequisitos

GTEP ARB: [Aprobado/Pendiente y referencia].

Diseño y presupuesto: [Adjunto/Pendiente].

Financiamiento: [Aprobado/Pendiente].

TRA y Security Advisor: [Referencia y nombre].

Onboarding Scotia Atlas: [Estado y referencia].

DOU y aprobaciones de seguridad: [Referencias/Pendiente].

## Alcance solicitado

Crear y configurar el proyecto y clúster conforme al diseño acordado; aplicar las etiquetas de facturación; coordinar el lado MongoDB para KMS y PSC; entregar insumos para tickets dependientes; y apoyar credenciales, monitoreo, logs y alertas según el ambiente.

Nuestro equipo gestionará los tickets de COPS, GNE, FPR y demás equipos involucrados, y validará la conexión desde la aplicación.

## Consultas para iniciar

Solicitamos confirmar si la información es suficiente, la plantilla vigente, el dimensionamiento requerido, las dependencias previas y el plazo estimado de atención. Por favor indicar los insumos que entregará DBA para PSC, KMS y credenciales.

## Criterio de cierre propuesto

Clúster creado y configurado, etiquetas aplicadas y actividades del lado MongoDB incluidas en este ticket completadas, con evidencias y referencias a las solicitudes dependientes.

Adjuntos: [Ficha de aplicación], [Diseño], [Aprobaciones], [DOU] y [Tickets relacionados].

Gracias.
[Nombre y equipo]